Definición del plan de actividades.

|  | FECHA | HORA | DURACION | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación | 6 de abril | 16:00 horas | 2 hora | Reunión de planeación y revisión de avances previos del proyecto | Tec Bonilla Jesús Antonio, Reyes Rodríguez Sofía | Cronograma ajustado |
|  | 14 de abril | 17:00 horas | 3 horas | Redefinición de requerimientos del sistema | Pech Herrera Moises Isaac, Puch Rodríguez Karina Gabriela | Lista de requerimientos |
|  | 15 de abril | 16:00 horas | 2 horas | Diseño preliminar de interfaz accesible para usuarios sordos | Reyes Rodríguez Sofía, Puch Rodríguez Karina Gabriela | Bocetos de interfaz |
|  | 13 de abril | 18:00 horas | 3 horas | Investigación de mecanismos de envío de mensajes y geolocalización | Tec Bonilla Jesús Antonio, Pech Herrera Moises Isaac | Opciones tecnológicas documentadas |
|  | 16 de abril | 14:00 horas | 3 horas | Desarrollo inicial del prototipo de interfaz principal | Tec Bonilla Jesús Antonio | Primer prototipo funcional |
|  | 20 de abril | 12:00 horas | 3 horas | Diseño preliminar de pruebas de usabilidad | Todos los integrantes | Documento de pruebas de usabilidad |
|  | 22 - 27 de abril | 14:00 horas | 2 horas | Revisión de avances y modificación de productos | Todos los integrantes | Documentos y productos mejorados |
|  | 30 de abril | 10:00 horas | 30 minutos | Entrega de segunda revisión | Todos los integrantes | Documento de segunda entrega en plataforma EnLínea. |

|  | FECHA | HORA | DURACION | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrevistas | 7 de abril | 12:00 horas | 2 horas | Preparación de preguntas para la Entrevista | Puch Rodríguez Karina Gabriela, Reyes Rodríguez Sofía | Borrador de Preguntas |
|  | 8 de abril | 14:00 horas | 1.5 horas | Revisión el cuestionario | Tec Bonilla Jesús Antonio, Pech Herrera Moises Isaac | Cuestionario Revisado |
|  | 10 de abril | 14:00 horas | 1 hora | Realizar prueba de Entrevista | Pech Herrera Moises Isaac, Puch Rodríguez Karina Gabriela | Reporte de la Prueba |
|  | 12 de abril | 15:00 horas | 3 horas | Aplicación de Entrevistas | Reyes Rodríguez Sofía, Puch Rodríguez Karina Gabriela | Entrevistas realizadas |
|  | 13 de abril | 14:00 horas | 3 horas | Análisis de las entrevistas | Todos los integrantes | Requerimientos del sistema |

|  | FECHA | HORA | DURACION | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encuestas (en línea) | 7 de abril | 10:00 horas | 2 hora | Preparación de preguntas | Tec Bonilla Jesús Antonio, Pech Herrera Moises Isaac | Encuesta tentativa |
|  | 8 de abril | 9:00 horas | 3 horas | Prueba Piloto | Tec Bonilla Jesús Antonio, Reyes Rodríguez Sofía | Análisis de la viabilidad de las preguntas |
|  | 10 de abril | 9:00 horas | 2 horas | Plasmar las preguntas en un cuestionario Forms. | Tec Bonilla Jesús Antonio, Reyes Rodríguez Sofía | Encuesta en forms |
|  | 11 de abril | 14:00 horas | 3 horas | Aplicación de encuestas | Tec Bonilla Jesús Antonio, Pech Herrera Moises Isaac | Encuestas Llenas |
|  | 12 de abril | 14:00 horas | 2 horas | Análisis de las Encuestas | Todos los integrantes | Requerimientos del sistema |